Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра экономической теории, региональной и отраслевой экономики

Фонд

оценочных средств

по дисциплине «Основы проектной деятельности»

Уровень высшего образования

СПЕЦИАЛИТЕТ

Специальность

27.05.01 Специальные организационно-технические системы

(код и наименование специальности)

Информационно-аналитическая деятельность в специальных организационно-технических системах

(наименование направленности (профиля)/специализации образовательной программы)

Квалификация

Инженер-системотехник

Форма обучения

Очная

Год набора 2023

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по специальности 27.05.01 Специальные организационно-технические системы по дисциплине «Основы проектной деятельности», рабочая программа по которой зарегистрирована под учетным номером                       .

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры

экономической теории, региональной и отраслевой экономики

наименование кафедры

протокол № 9 от "20"февраля 2023 г.

Заведующий кафедрой

экономической теории, региональной и отраслевой экономики 	Н.В. Спешилова

наименование кафедры                                                    подпись                        расшифровка подписи

Исполнители:

профессор                                                  Н.В. Спешилова

должность                                         подпись                        расшифровка подписи

доцент                                                     О.Г. Гореликова-Китаева

должность                                         подпись                        расшифровка подписи

должность                                         подпись                        расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО: Уполномоченный по качеству факультета Н.А. Тычинина личная подпись расшифровка подписи

# Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Формируемые компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- | --- |
| УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | УК-2-В-1 Понимает классическую структуру проекта с учетом оптимизации ресурсного обеспечения, способы представления проекта УК-2-В-2 Формулирует цели и задачи проекта, структурирует этапы процесса организации проектной деятельности УК-2-В-3 Применяет элементы анализа, планирования и оценки рисков для выбора оптимальной стратегии развития и обоснования устойчивости проекта | Знать: сущность и принципы проектирования; основы правового обеспечения при организации проектной деятельности; классическую структуру проекта с учетом оптимизации ресурсного обеспечения; механизмы деятельности в сфере привлечения средств. | Блок A – задания репродуктивного уровня Тестовые задания Блока А |
|  |  | Уметь: определять круг задач для организации деятельности по созданию и продвижению проекта; формулировать цели и задачи проекта; уметь структурировать этапы процесса организации проектной деятельности. | Блок B – задания реконструктивного уровня Практические задания Блока В |
|  |  | Владеть: навыками стратегического развития идеи в проект в рамках поставленной цели с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; навыками применения элементов анализа, планирования и оценки рисков для выбора оптимальной стратегии развития и обоснования устойчивости проекта. | Блок C – задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня Темы ИТЗ Блока С |
| УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели | УК-3-В-1 Понимает эффективность использования стратегии командного сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде УК-3-В-2 Генерирует идею, выбирает направление развития ее в проекте с учетом видовых характеристик и осуществляет социальное взаимодействие посредством распределения проектных ролей в команде | Знать: основные термины проектирования; концептуальные основы метода проектов, принципы и этапы проектирования; основы формирования команды управления проектом и принципы выбора оргструктуры; основные характеристики источников информации; способы представления проекта. | Блок A – задания репродуктивного уровня Тестовые задания Блока А |
|  |  | Уметь: генерировать идею, выбирать направление ее развития в проект с учетом видовых характеристик и осуществлять социальное взаимодействие посредством распределения проектных ролей в команде; уметь организовать работу по сбору необходимых информационно-аналитических данных для проекта. | Блок B – задания реконструктивного уровня Практические задания Блока В |
|  |  | Владеть: навыками по распределению ролей в проектном коллективе; навыками в области обработки полученной информации; навыками представления готового проекта. | Блок C – задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня Темы ИТЗ Блока С |

# Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Блок А - Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня компетенций – «знать»

А.1 Тестовые задания и рубежный контроль

Тема 1 Введение в основы проектной деятельности

Вопрос 1 (выбор нескольких правильных ответов)

Набором обязательных признаков проекта являются:

а)	целевой характер;

б) ограниченность во времени;

в) циклический характер реализации;

г) уникальность деятельности и результата.

Вопрос 2 (выбор нескольких правильных ответов)

Из приведенных ниже примеров являются проектами:

а)	внедрение автоматизированной системы учета на сельскохозяйственном предприятии;

б)	организация кампании продвижения новой модели автомобиля на рынок;

в)	обучение студентов по специальности «Экономическая безопасность»;

г)	контроль качества продукции на предприятии пищевой промышленности.

Вопрос 3 (выбор одного правильного ответа)

Из приведенных ниже примеров НЕ является проектом:

а)	строительство санатория для инвалидов;

б)	сопровождение системы «1C»  для бухгалтерии предприятии;

в)	открытие нового студенческого кафе;

г)	внедрение новой технологии обработки фанеры на мебельном комбинате.

Вопрос 4 (выбор одного правильного ответа)

Проект, связанный с созданием маркетингового   отдела на мебельной фабрике, является:

а)	организационным;

б)	технологическим;

в)	техническим;

г)	социальным.

Вопрос 5 (установление правильной последовательности)

Установите правильную последовательность этапов развития стартапа.

а) становление стартапа (seed, или посевной);

б) зрелость проекта (открытая Beta-версия);

в) раннее развитие проекта (Alpha-версия);

г) зарождение стартапа (pre-seed, или предпосевной);

д) расширение стартапа (закрытая Вeta-версия).

Вопрос 6 (ответ в свободной форме)

Опишите основные проблемы стартаперов в России:

Тема 2 Организация проектной деятельности  в соответствии с фазами жизненного цикла проекта.

Вопрос 1 (установление правильной последовательности)

Установите правильную последовательность фаз  жизненного цикла проекта:

а) фаза реализации,

б) фаза планирования,

в) фаза завершения

г)	концептуальная фаза,

Вопрос 2 (выбор нескольких правильных ответов)

В ходе процесса закрытия проекта решаются следующие задачи:

а)	завершение работ по проекту;

б)	утилизация результатов проекта;

в)	передача результатов проекта заказчику;

г)	расформирование проектной команды.

Вопрос 3  (ответ словом, числом)

Вставьте пропущенное слово

Миссия проекта — это основная общая …, четко выраженная причина существования проекта.

Вопрос 4 (выбор нескольких правильных ответов)

Согласно методике SMART, цель должна быть:

а) измеримой;

б) достижимой;

в) краткосрочной;

г) конкретной.

Вопрос 5 (установление соответствия)

Какой организационной структуре управления проектами соответствует  следующая характеристика?

| Характеристика | Вид организационной структуры управления проектами |
| --- | --- |
| - реализация каждого проекта сопровождается формированием проектной команды, относительно независимой от организационной структуры материнской организации | - Функциональная организация |
| - различные виды работ и фазы проекта выполняются практически независимо в различных функциональных подразделениях | - Матричная структура |
| - члены проектной группы подчиняются и руководителю проекта, и руководителям тех функциональных отделов, в которых они работают постоянно | - Проектная структура |

Вопрос 6 (ответ в свободной форме)

Опишите достоинства командной работы над проектами:

Вопрос 7 (ответ в свободной форме)

Назовите и опишите критерии, по которым может осуществляться  оценка потенциальных членов команды:

Вопрос 8 (ответ словом, числом)

Впишите пропущенное слово.

Метод решения задач, в котором участники обсуждения генерируют максимальное количество идей решения задачи, в том числе самые фантастические и глупые, носит название «Мозговой…»

Вопрос 9 (установление соответствия)

Какому подходу  к формированию команды соответствует следующая характеристика:

| Характеристика | Подход к формированию проектной команды |
| --- | --- |
| - Подход, в котором в ходе решения групповых задач выявляются и решаются различные проблемы группы, мешающие ей успешно или с повышающейся эффективностью решать задачи. | - Целеполагающий подход. |
| - Подход, в рамках которого считается, что эффективность группы зависит от правильного построения и распределения ролей в группе. | - Межличностный подход |
| - Подход, в рамках которого ключевым фактором успеха группы считаются межличностные отношения; формирование команды происходит за счет создания атмосферы доверия, взаимоподдержки и коммуникации в группе. | - Ролевой подход |
| - Подход, в рамках которого основополагающим процессом в группе рассматривается способность группы ставить, согласовывать и достигать групповых целей. | - Проблемно-ориентированный подход |

Вопрос 10 (установление соответствия)

Распределите функции между участниками проектной  команды.

| Функции | Участники проектной команды |
| --- | --- |
| - решает вопросы планирования производства образцов, технологии, материально-технического снабжения и ведет соответствующую документацию | - Официальный руководитель команды |
| - осуществляет связь с поставщиками, инвесторами, партнерами, ведет переговоры, презентует проект | - Финансист |
| - осуществляет анализ рынка, формирует представление о целевых потребителях, решает вопросы ценообразования | - Коммуникатор |
| - проект-менеджер, осуществляет организацию работы команды и управление ею, формирует стратегические планы, заключает контракты, осуществляет контроль за ходом работ по проекту, решает кадровые вопросы и конфликты | - Инженер проекта |
| - решает финансовые вопросы, разрабатывает финансовый план, смету, рассчитывает себестоимость, ведет финансовую отчетность | - Маркетолог |

Вопрос 11 (установление соответствия)

Какому лидеру соответствует следующая характеристика:

| Характеристика | Лидер |
| --- | --- |
| - Умелый организатор, способный и готовый формировать команду единомышленников, не предполагающую безусловное подчинение или однозначное согласие с его мнением. | - Единоличный лидер. |
| - «Похож на «указательный палец», показывающий каждому, что он должен делать» (И. Адизес) | - Командный лидер |

Вопрос 12 (установление правильной последовательности)

Установите правильную последовательность шагов для создания прототипа

а) определение начальных требований к продукту проекта;

б) доработка прототипа с учетом полученных замечаний и согласование с участниками проекта;

в) проверка прототипа участниками проекта, выявление необходимых изменений и дополнений;

г) разработка первого варианта прототипа.

Тема 3 Управление  проектами в разных функциональных областях.

Вопрос 1 (выбор одного правильного ответа)

Управление закупками — это:

а)	процесс поиска поставщиков;

б)	процесс оплаты счетов;

в)	процесс приобретения товаров и услуг у компаний, которые являются внешними по отношению к организации, реализующей проект;

г)	процесс поставки потребителям продукции, создаваемой в рамках проекта.

Вопрос 2 (выбор одного правильного ответа)

Торги, к участию в которых приглашаются отдельные фирмы по специальному приглашению, — это:

а)	открытые торги;

б)	закрытые торги;

в)	открытые торги с предварительной квалификацией;

г)	централизованный способ закупки.

Вопрос 3 (выбор нескольких правильных ответов)

К управлению закупками относятся процессы:

а)	планирования производства;

б)	выбора поставщиков и заключения контрактов;

в)	администрирования контрактов;

г)	планирования коммуникаций.

Вопрос 4 (ответ в свободной форме)

Опишите, какие главные критерии используют инвесторы для оценки проектов:

Вопрос 5 (ответ в свободной форме)

Для чего создается минимально жизнеспособный продукт (MVP)?

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

К внутренним рискам проекта относятся:

а) политические;

б) природные;

в) макроэкономические;

г) операционные.

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Риск потери дохода из-за снижения спроса на продукт — это:

а)	рыночный риск;

б)	операционный риск;

в)	правовой риск;

г)	кадровый риск.

Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

Затраты на качество проекта — это:

а)	затраты на входной контроль качества сырья и материалов;

б)	затраты на контроль результатов проекта;

в)	затраты, которые необходимо понести, чтобы обеспечить удовлетворенность заказчика результатами проекта;

г)	затраты на разработку плана управления качеством проекта.

Вопрос 9 (установление правильной последовательности)

## Установите правильную последовательность осуществляемых видов контроля качества проекта в соответствии со стадиями производственного процесса:

## а) операционный (контроль качества выполнения отдельных работ);

## б) приемочный (контроль результатов проекта);

## в) входной (контроль качества поступающих сырья, материалов, комплектующих).

Вопрос 10 (выбор одного правильного ответа)

Достоинством внешнего финансирования проектов является:

## а)  сложность и длительность процедуры привлечения средств;

б)	низкий риск неплатежеспособности и банкротства;

в)	возможность привлечения крупных объемов денежных средств.

г) отсутствие необходимости выплат по привлеченным и заемным средствам

Вопрос 11 (выбор нескольких правильных ответов)

Достоинствами самофинансирования проектов являются:

## а)  сложность и длительность процедуры привлечения средств;

б)	низкий риск неплатежеспособности и банкротства;

в)	возможность привлечения крупных объемов денежных средств.

г) отсутствие необходимости выплат по привлеченным и заемным средствам

Вопрос 12 (ответ словом, числом)

Как называются  коммуникации, которые могут быть  направлены сверху вниз (информация поступает из верхних уровней иерархической структуры проекта в нижние) или снизу вверх (информация направлена в обратном направлении).

Вопрос 13 (выбор нескольких правильных ответов)

К коммуникационным барьерам  в проектной деятельности следует отнести:

а)	низкое качество проекта;

б)	ошибки в процессе производства;

в)	личные конфликты между участниками коммуникации;

г)	географическая удаленность участников коммуникации.

Вопрос 14 (выбор нескольких правильных ответов)

Требования к информации, распространяемой в рамках проекта:

а)	она должна быть короткой (не более трех предложений);

б)	она должна быть адресной;

в)	она должна быть своевременной;

г)	она должна быть обязательно  согласована с руководителем проекта.

Тема 4  Создание  проектов  коммерческой  и социальной направленности.

Вопрос 1 (выбор одного правильного ответа)

Инновационный проект представляет собой...

а) план мероприятий, направленных на повышение эффективности организационной структуры предприятия;

б) систему научно-технической, организационно-правовой и финансово-
экономической документации, необходимой для реализации нововведения на предприятии (в организации).

в) план работ по совершенствованию охраны окружающей среды;

г) производственную программу.

Вопрос 2 (выбор одного правильного ответа)

Чистый дисконтированный доход как метод оценки инвестиций - это...

а) разница между приведенным (дисконтированным) денежным доходом от реализованного инвестиционного проекта за определенный временной период и суммой дисконтированных текущих стоимостей всех инвестиционных затрат;

б) будущая стоимость денег;

в) стоимость предполагаемых денежных затрат;

г) стоимость всех предполагаемых наличных поступлений.

Вопрос 3 (выбор одного правильного ответа)

Под сроком окупаемости инвестиций следует понимать...

а) период, в течение которого покупается продукция предприятия;

б) период возмещения затрат предприятия до начала этапа задумки продукции (услуг);

в) период возмещения затрат предприятия до начала этапа производства продукции (услуг);

г) период окупаемости изначально сделанных инвестиций с учетом временной стоимости денежных поступлений.

Вопрос 4 (выбор одного правильного ответа)

Анализ соотношения между совокупным доходом и совокупными издержками с целью определения прибыльности при различных уровнях производства – это:

а) анализ безубыточности

б) анализ курса валют

в) анализ деятельности конкурентов

г) анализ внешней среды

Правильный ответ: а)

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Ограниченная по масштабам, с резко очерченным числом потребителей сфера деятельности, которая позволяет предприятию проявить свои личные качества и преимущества перед конкурентами называется:

а) внутренняя культура

б) кредитование

в) рыночная ниша

г) банкротство

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

Оценка социальных результатов проекта предполагает...

а) соответствие инвестиционного проекта социальным нормам и стандартам;

б) учет динамики душевых доходов населения мира;

в) учет времени окупаемости инвестиционных затрат всех предприятий социальной сферы;

г) соответствие осуществленного проекта намеченным мировым социальным планам.

Тема 5  Разработка и оформление проекта.

Вопрос 1 (ответ словом, числом)

Вставьте пропущенное слово  (математический знак  - знак сравнения).

Если расчетная  величина простой нормы прибыли по проекту  … минимального  или среднего уровня доходности,  то можно говорить о  целесообразности данного инвестиционного проекта.

Вопрос 2 (ответ словом, числом)

Вставьте пропущенное слово (математический знак  - знак сравнения).

Необходимым условием эффективности проекта является выполнение соотношения:   чистый дисконтированный доход … нуля.

Вопрос 3 (выбор одного правильного ответа)

Из двух проектов более эффективен тот, у которого:

а)	чистый дисконтированный доход больше;

б)	чистый дисконтированный доход меньше;

в)	больше объем инвестиций;

г)	больше срок окупаемости.

Вопрос 4 (выбор нескольких правильных ответов)

Для оценки жизнеспособности проекта сравнивают варианты проекта с точки зрения:

а)	их актуальности;

б)	их стоимости;

в)	отсутствия рисков;

г)	сроков реализации.

Вопрос 5 (установление соответствия)

Свяжите составляющие  SWOT-анализа проекта с их характеристиками.

| Характеристика | Составляющие SWOT-анализа проекта |
| --- | --- |
| - Характеристики компании или проекта, определяющие невыгодное положение в сравнении с другими | - S – сильные стороны |
| - Основополагающие элементы окружающей среды, которые могут вызвать проблемы для бизнеса или проекты | - W – недостатки |
| - Принципиальные элементы окружающей среды, которые бизнес или проект могут использовать в свою пользу | - O – возможности |
| - Особенности организации проекта, определяющие превосходство в сравнении с другими | - T – угрозы |

Вопрос 6 (установление правильной последовательности)

Установите правильную последовательность процедур, входящих в  алгоритм анализа стейкхолдеров проекта:

а) выбор стратегии работы со стейкхолдерами;

б) оценка влияния и важности стейкхолдеров;

в) поиск стейкхолдеров.

Тема 6  Защита проекта.

Вопрос 1 (выбор одного правильного ответа)

Последовательность слайдов, содержащих мультимедийные объекты, - это …

а) презентация проекта;

б) макет проекта;

в) дизайн слайдов

г) буклет.

Вопрос 2 (выбор одного правильного ответа)

Буклет в проекте – это…?

а) сложенный лист бумаги, который содержит информацию о компании, товарах, услугах или мероприятиях и распространяется в рекламных целях;

б) рекламный стенд;

в) этикетка к товару;

г) прототип проекта.

Вопрос 3 (выбор одного правильного ответа)

Какое приложение используется для разработки презентации проекта?

а) Microsoft PowerPoint;

б) Microsoft Word;

в) Microsoft Exel.

г) Microsoft Teams

Вопрос 4 (выбор одного правильного ответа)

Составная часть презентации, которая содержит в себе все основные объекты, называется:

а) слой;

б)  анимация;

в) слайд

г) графика

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Какой термин используется для обозначения короткого рассказа о концепции проекта, основная цель которого заинтересовать инвестора, чтоб получить приглашение на вторую встречу?

а) презентация в лифте;

б) мозговой штурм;

в) шесть шляп

г) Swot - анализ.

Вопрос 6 (выбор нескольких правильных ответов)

Выберите верные утверждения по подготовке к презентации проекта:

а) MS PowerPoint -  это программа для создания презентаций;

б) анимация появляется в презентации проекта автоматически;

в) на презентационном слайде  проекта необходимо размещать как можно  больше текста мелким шрифтом;

г) на презентационном слайде  проекта не следует использовать слишком мелкий шрифт.

Блок В - Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня компетенций – «уметь»

В.1 Практические задания

Тема 1 Введение в основы проектной деятельности.

Кейс 1 Приведите примеры  успешных стартапов, реализованных в России или в любой  другой стране.  Опишите кратко их суть и путь развития.  Представьте данные, подтверждающие, что это действительно успешные коммерческие проекты.

Кейс 2 Подумайте, какие проблемные ситуации сложились в Вашем городе, поселке, учебном учреждении и т.д. Какая из них представляет для Вас наибольшую актуальность? Опишите ее, выделите основные противоречия и сформулируйте проблему. Используя методы проектирования подумайте о возможных способах решения выявленной проблемы. Сформулируйте тему, цель и задачи проекта, определите целевую группу.

Тема 2 Организация проектной деятельности  в соответствии с фазами жизненного цикла проекта.

Кейс 1  Определите границы и выделите возможные фазы жизненного цикла одного из следующих проектов:

- проект разработки информационной системы коммерческого банка;

- проект запуска новой технологической линии по производству легковых автомобилей;

- проект строительства электростанции;

- проект строительства нового завода по производству кирпича;

- проект изменения организационной структуры коммерческой компании.

Кейс 2  Обсудите в своей проектной команде распределение ролей:

- официальный руководитель команды (лидер),

- инженер (технолог) проекта,

- маркетолог

- экономист,

- коммуникатор.

Оформите результаты в виде таблицы 1.

Таблица 1 - Команда проекта

| Фамилия и имя члена команды | Роль (роли) |
| --- | --- |

Тема 3 Управление  проектами в разных функциональных областях.

Кейс 1 Формирование системы критериев для отбора поставщиков

На сельскохозяйственном предприятии для различных видов учета использовались различные виды программных продуктов. В частности, бухгалтерский учет базировался на программном продукте «1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия», отдел кадров предприятия использовал программу «1С: Зарплата и кадры», производственный учет велся на основе таблиц Microsoft Excel

Руководство предприятия приняло решение о переводе на ведение всех видов учета в единой информационной среде. В результате была внедрена система, базирующаяся на программном продукте «1С: Управление сельскохозяйственным предприятием 8». После внедрения системы возникла необходимость обучения всех офисных работников предприятия работе с этим программным продуктом. Для выбора поставщика образовательной услуги были объявлены торги, на которые поступили предложения от нескольких учебных центров.

Задания к кейсу:

а) сформулируйте систему критериев для ранжирования потенциальных поставщиков образовательной услуги;

б) оцените весовые коэффициенты всех выбранных критериев.

Кейс 2 Как проводить совещания по проекту

В ходе  еженедельных совещаний по проекту, посвященному разработке нового продукта, все члены проектной команды разговаривают одновременно, перебивая друг друга. Зачастую параллельно обсуждаются несколько вопросов. Руководитель проекта понимает, что такие совещания имеют чрезвычайно низкую эффективность, но ничего не предпринимает для изменения ситуации.

Задания к кейсу:

а) определите, какие правила проведения совещаний не соблюдаются в этом проекте;

б) сформулируйте свои предложения руководителю проекта.

Тема 4 Создание  проектов  коммерческой  и социальной направленности.

Кейс 1 Подготовьте реестр заинтересованных сторон (ЗС) определенного проекта, составьте матрицу их анализа (см. таблицу 2), разработайте стратегию взаимоотношений с заинтересованными сторонами проекта.

Таблица 2 – Матрица анализа ЗС проекта

| ЗС проекта | Интересы в проекте | Оценка влияния на проект | Стратегия взаимоотношений |
| --- | --- | --- | --- |

Кейс 2 Выявление   опасных рисков проекта «Мини-ателье «Кутюрье»»

Проект предполагает организацию мини-ателье «Кутюрье» по пошиву и ремонту одежды. Ателье рассчитано на выполнение семи-десяти заказов в день. Предполагаемая стоимость работ составляет 400-500 руб. за ремонт и 1000 руб.  за пошив одежды. Под ателье может быть использовано арендованное помещение площадью 25-30 кв.м., которое включает приемную заказов, примерочную кабину, пошивочный зал. Численность привлекаемого персонала – три человека (администратор, два мастера по пошиву одежды). Необходимое оборудование: швейная машина (2 шт.); оверлок (1 шт.); закройный стол (1 шт.); манекен (2 шт.); парогенератор (1 шт.); утюг (1 шт.).; гладильная доска (1 шт.); зеркала в полный рост (2 шт.); офисная мебель (столы, стулья).

Первоначальные инвестиционные затраты на проект составят около 950 тыс. руб. Согласно проведенным расчетам срок окупаемости ателье составляет 10-12 месяцев.

Задание к кейсу: выявите наиболее опасные внешние и внутренние риски этого проекта.

Тема 5 Разработка и оформление  проекта.

Кейс  1 Планирование тендера

Руководство ООО «Центролит» приняло решение о проведении тендера на ремонт и модернизацию технологического оборудования. Основные работы, которые необходимо провести в ходе организации тендера, представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Перечень работ по организации тендера

| Работа | Продолжительность, дней | Предыдущие работы |
| --- | --- | --- |
| А – назначение организатора торгов | 3 | - |
| В – формирование тендерного комитета | 6 | A |
| С – публикация объявления о тендере | 7 | B |
| D – разработка тендерной документации | 60 | B |
| E - рассылка приглашений участникам тендера | 3 | B |
| F – сбор оферт | 10 | C, D, E |
| G - заключение контракта с консалтинговой фирмой | 6 | F |
| H – предварительная оценка оферт ,возврат их на доработку и сбор откорректированных оферт | 18 | F |
| I – экспертиза оферт | 20 | G, H |
| J – проведение торгов и заключение контракта | 8 | I |

Задания к кейсу:

а) постройте диаграмму Гантта  для данного проекта;

б) определите минимальный срок реализации проекта.

Кейс 2 Разработайте расписание (календарный план) проекта по строительству загородного дома, в котором сроки выполнения работ зафиксированы в календарных датах. Начало работ -  12.04.2024 г. Состав работ по проекту, их длительность и зависимости показаны в таблице 4.

Таблица 4 - Длительности и зависимости работ проекта

| Работа | Длительность, дней | Предшественник |
| --- | --- | --- |
| Выемка грунта под фундамент и плиту пола | 1 | - |
| Установка опалубки, заливка бетона, затвердевание бетона | 3 | 1 |
| Возведение каркаса | 2 | 2 |
| Укладка фанерной обшивки | 1 | 3 |
| Укладка матов и кровли под крышу | 1 | 4 |
| Установка окон | 1 | 3 |
| Наружная обшивка боковых стен | 2 | 6 |
| Монтаж электрической проводки, системы водоснабжения и отопления | 2 | 5 |
| Установка дверей | 1 | 8 |
| Подчистка и покраска пола | 2 | 9 |
| Окраска и побелка поверхностей | 2 | 7 |
| Создание интерьера | 1 | 11 |
| Ландшафтный дизайн придомовой территории | 1 | 10, 12 |

Тема 6 Защита проекта.

Кейс  1  Финансирование проекта выхода телекоммуникационной компании в другие регионы

Региональная телекоммуникационная компания «Телесезон»            (г. Красноярск) приняла решение выйти за пределы Красноярского края. Первым городом за пределами региона, где будет доступен весь спектр ее услуг, стал Абакан, Республика Хакасия. Телекоммуникационная компания открывает в Абакане свой филиал. Для реализации проекта в Абакане на двух телекоммуникационных площадках города размещено современное коммутационное и каналообразующее оборудование. Инвестиционный план этого этапа развития региональной сети оценивается в 12 млн. руб. Общий объем инвестиций на реализацию  всего проекта выхода в соседние регионы пол предварительным оценкам составит 80 млн. руб.

Задания  к кейсу:

а) предложите руководству компании «Телесезон» различные способы финансирования этого проекта;

б) оцените достоинства и недостатки предложенных способов финансирования.

Кейс 2 Внесение изменений  в проект внедрения автоматизированной системы управления микроклиматом

Тепличный комплекс запустил проект по внедрению автоматизированной системы управления микроклиматом.  Система предназначена для решения в автоматическом режиме следующих задач: управление системами  обогрева и полива с целью поддержание в теплице заданных температур и влажности; графическое представление о значениях контролируемых параметров за последние сутки.

Главное требование заказчика – закупка всего аппаратного и программного обеспечения у одного поставщика, причем компьютерная техника должна иметь промышленное исполнение и отливаться невысокой стоимостью. Это, по мнению заказчика, позволяло упростить процесс обслуживания автоматизированной системы управления. Такой поставщик командой  проекта был найден, соответствующий контракт на поставку техники и программного комплекса был заключен.

Однако в ходе реализации проекта было установлено, что контроллер, выбранный для реализации системы и входящий в комплект установки, не устраивает разработчиков системы по ряду технических  характеристик, поэтому от него пришлось отказаться и внести в схему автоматизированной системы управления изменения, заменив контроллер на более дорогой, выпускаемый другим предприятием.

Задание к кейсу:

а) проанализируйте, как  может повлиять  это изменение на основные параметры проекта;

б) составьте запрос на внесение изменения в проект.

Блок C - Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня компетенций – «владеть»

С.2 Индивидуальные творческие задания

Примерный список  тем индивидуальных творческих заданий (проектов)  на основе перечня  приоритетных проектов РФ и актуальных направлений развития экономики

а) Исходя из социальной направленности:

- Безопасные и качественные дороги

- Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов.

- Вузы как центры пространства создания инноваций (Вузы - центры инноваций)

- Геофизические исследования на шельфах морей Арктической зоны и дальневосточных морей России и оценка перспектив нефтегазодобычи

- Дикая природа России: сохранить и увидеть

- Доступное дополнительное образование для детей (Дополнительное образование для каждого ребенка)

- Инновационные методы поиска углеводородов

- Ипотека и арендное жилье

- Комплексное развитие моногородов

- Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Индивидуальное и малое предпринимательство (ИМП)).

- Международная кооперация и экспорт в промышленности (Экспорт в промышленности).

- Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами (Новые кадры современного здравоохранения).

- Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг.

- Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации.

- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

- Повышение производительности труда и поддержки занятости

- Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий  (Рабочие кадры для передовых технологий)

- Развитие экспортного потенциала российской системы образования

- Реформа контрольной и надзорной деятельности» (Реформа КНД)

- Системные меры развития международной кооперации и экспорта

- Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов

- Совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности и после родов, предусматривающее, в том числе развитие сети перинатальных центров в Российской Федерации

- Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий

- Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации

- Создание современной образовательной среды для школьников

- Федеральный центр компетенций в области производительности труда» (Федеральный центр компетенций)

- Формирование здорового образа жизни (Укрепление общественного здоровья)

- Формирование комфортной городской среды

- Цифровая трансформация сферы разведки и добычи

- Цифровая школа

- Чистая страна

- Экспорт продукции АПК

б) Исходя из специфики осваиваемого студентом профиля подготовки:

- Студенческое Искусство Кулинарии  (Учись – Готовь – Пробуй)

- Smart -проект «Доставляем дронами»

- Молодежным пилотный проект «Ассоциация мультиспорта»

- Образовательный проект «Ньютон – Парк»

- Цифровая школа «Открытый мир»

- Центр студенческих инициатив

- Цифровой университет

- IT-технологии в сфере бизнеса

- Автобусная гимназия (Учителя – студенты)

- Автоматизация бизнес-процессов

- Автоматизация основной деятельности организации

- Автоматизация процессов по выдаче экспресс-кредита

- Адаптация старшеклассников к обучению в вузе

- Альтернативные источники энергии

- Базы данных и базы знаний в условиях цифровой экономики

- Благотворительные акции

- Защита информации при организации бизнес-процессов

- Защитно-правовой ликбез для людей, попавших в сложные жизненные ситуации

- Здоровый образ жизни

- Земский учитель

- Информационная безопасность (Оренбургская область)

- Искусство в массы

- Использование световых датчиков для оптимизации затрат на электроэнергию

- Исторический квест – Казачья Вольница.

- Кулинарная школа для детей

- Линейное программирование для логистики

- Математика в бизнесе

- Молодежная (студенческая) кино- (театральная) студия

- Молодежное Арт-кафе

- Облачные технологии в бизнесе

- Онлайн-инструменты продвижения товара.

- Определение проектных параметров системы городского пассажирского транспорта.

- Организация работы по обеспечению безопасности дорожного движения

- Оренбуржье – территория культуры.

- Оренбуржье литературное.

- Парк Три – джи для пенсионеров

- Повышение производительности труда и поддержка занятости

- Повышение финансово-экономической грамотности населения.

- Повышение эффективности функционирования промышленных предприятий в условиях цифровой экономики

- Помощь и защита животных.

- Применение инновационных технологий в разведке и добыче углеводородов

- Применение интернет-маркетинга в деятельности современных компаний зооиндустрии

- Проблемы и перспективы развития поиска новых нефтегазоносных месторождений на территориях РФ.

- Проектирование производственно-технической базы автообслуживающих предприятий

- Проектирование схем организации дорожного движения

- Проектирование транспортного процесса при перевозке грузов

- Производство предприятиями оборонно-промышленного комплекса высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения

- Промышленный экспорт (Оренбургская область).

- Развитие сельского хозяйства региона

- Разработка веб-приложений и веб-сервисов для оптимизации ведения бизнеса

- Разработка информационной системы предприятия (фирмы)

- Разработка технологии отработки теплопрочности летательных аппаратов.

- Реализация комплекса инвестиционных проектов по модернизации промышленности.

- Регрессии для производственника.

- Ремесленно-сувенирная сеть.

- Робототехника и информационная грамотность.

- Сделано в Оренбуржье

- Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов

- Социальная адаптация, профессиональное образование, трудоустройство людей с ограниченными возможностями

- Спортивный уикенд и русские народные игры

- Студенческое турбюро «Глобус»

- Теория игр для маркетинга

- Удивительные детские Таланты.

- Умный дом: проблемы и возможности

- Управление в технических системах на основе автоматизации

- Учитель Университетского типа

- Факторный анализ для финансиста

- Фестиваль «Яблочный спас».

- Фестиваль молодежных субкультур

- Фестиваль уличных культур.

- Цифровая наружная реклама и ее взаимодействие с потребителями

- Цифровизация в управлении электроэнергетическим комплексом

- Цифровые технологии в промышленности

- Цифровые технологии, применяемые в поиске, разведке и добыче углеводородов

- Эконометрические методы в современной экономике

- Экстремумы и сценарии для стратега

- Энергоемкость и энергоэффективность инновационных технологий в электроэнергетике

- Эффективная Школа для цифрового мира

- Дизайн-центр «Оживляем пространство»

- Молодежный театр в парке «Искусство без границ»

- Студенческий  театр « МЫ - сами!»

- Центр национальных культур

- Социальный проект для села «Village -festival»

- Социокультурный проект «Дом ремесел»

- Киберграмотность людей серебряного возраста

- Туристический проект «Сарматская экспедиция»

- Туристический проект «Заповедные места Оренбуржья»

- Туристический проект «Новый Шелковый путь»

- Экологический проект «Оренбургское ожерелье»

- Интернет-торговый проект «Выращено в Оренбуржье»

Блок D - Оценочные средства, используемые в рамках промежуточного контроля знаний, проводимого в форме зачёта

Вопросы к зачету

Вопрос 1. Определение проекта в основах проектной деятельности и его основные признаки. Классификация проектов.

Вопрос 2. Стартап как особый вид проектной деятельности.  Характеристика стартапов. MVP(minimum viable product)

Вопрос 3. Фазы жизненного цикла проекта

Вопрос 4. Генерация идеи проекта. Цели проекта.

Вопрос 5. Субъекты проектной деятельности

Вопрос 6. Планирование проекта

Вопрос 7. Организация исполнения проекта. Мониторинг и контроль проекта.

Вопрос 8. Закрытие проекта.

Вопрос 9. Управление рисками проекта.

## Вопрос 10. Структурные составляющие бизнес-проекта

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Оценивание выполнения тестов по лекционному материалу и рубежному контролю

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения тестовых заданий; 2. Своевременность выполнения; 3. Правильность ответов на вопросы; 4. Самостоятельность тестирования. | Выполнено более 85 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос |
| Хорошо |  | Выполнено 71-85 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др. |
| Удовлетворительно |  | Выполнено 51-70 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками. |
| Неудовлетворительно |  | Выполнено менее 51 % заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, понятиях). |

Оценивание выполнения практических заданий

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения практического задания; 2. Своевременность выполнения задания; 3. Последовательность и рациональность выполнения задания; 4. Самостоятельность решения. | Задание решено самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логических рассуждениях, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задание решено рациональным способом. |
| Хорошо |  | Задание решено с помощью преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задание решено нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ. |
| Удовлетворительно |  | Задание решено с подсказками преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задание решено не полностью или в общем виде. |
| Неудовлетворительно |  | Задание не решено. |

Оценивание выполнения индивидуальных творческих заданий

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Полнота выполнения ИТЗ (проекта); - Своевременность выполнения проекта; - Последовательность и рациональность выполнения проекта; - Самостоятельность выполнения. | Проект выполнен с высокой степенью самостоятельности; оформлен в соответствии с требованиями; сдан в назначенный срок; содержит все необходимые, исходя из специфики, составляющие; все части проекта глубоко и всесторонне проработаны. Презентация отличается последовательным и наглядным изложением информации; при защите проекта обучающийся показывает глубокие знания темы, свободно оперирует данными и легко отвечает на поставленные вопросы |
| Хорошо |  | Проект выполнен с довольно высокой степенью самостоятельности; оформлен в соответствии с требованиями; сдан в назначенный срок; содержит все необходимые, исходя из специфики, составляющие; однако не все части проекта глубоко и всесторонне проработаны. Презентация отличается последовательным и наглядным изложением информации; при защите проекта обучающийся показывает хорошее знание темы и без особых трудностей отвечает на поставленные вопросы |
| Удовлетворительно |  | Проект выполнен с помощью преподавателя, в целом оформлен в соответствии с требованиями; однако содержит не все необходимые, исходя из специфики, составляющие; и не все части проекта глубоко и всесторонне проработаны. В презентации просматривается непоследовательность изложения материала; при защите проекта обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание некоторых вопросов и не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы |
| Неудовлетворительно |  | Проект сдан невовремя, содержит грубые ошибки; не отвечает поставленным требованиям. При защите проекта обучающийся показывает неуверенность, затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме проекта, при ответе на вопросы допускает серьезные ошибки |

Оценивание ответа на зачете

| Зачтено/не зачтено | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено | - Полнота изложения теоретического материала; - Полнота и правильность решения практического задания; - Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); - Самостоятельность ответа; - Культура речи. | Заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой. Также оценка «зачтено» выставляется обучающимся, обнаружившим полное знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы обучающихся, показавших знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных программой, но допустивших погрешности в ответе на зачете и при выполнении проекта, не носящие принципиального характера, когда установлено, что обучающийся обладает необходимыми знаниями для последующего устранения указанных погрешностей под руководством преподавателя. |
| Не зачтено |  | Выставляется обучающимся, обнаружившим пробелы в знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы обучающихся, носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда обучающийся не понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что обучающийся не может дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. |

Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В процессе оценивания степени усвоения компетенций по дисциплине «Основы проектной деятельности» применяются различные оценочные средства:

- для диагностирования сформированности компетенций уровня «знать» используются за-дания репродуктивного уровня (блок А) – «Тестовые задания»;

- для диагностирования сформированности компетенций уровня «уметь» используются за-дания реконструктивного уровня (блок В) – «Практические задания»;

- для диагностирования сформированности компетенций уровня «владеть» используются задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня (блок С) – «Индивидуальные творческие задания»;

- в процессе промежуточного контроля используются оценочные средства блок D –«Вопросы для зачета», а сам контроль осуществляется в виде зачета.

Тестирование и рубежный контроль проводятся с помощью автоматизированной программы «АИССТ». На тестирование отводится 40 минут. Каждый вариант тестовых заданий включает 15 вопросов. Последовательность выборки очередного вопроса - случайная.

Виды представленных заданий:

- выбор одного варианта ответа из предложенного множества; вес правильного варианта ответа составляет 100%;

- выбор нескольких верных вариантов ответа из предложенного множества; вес (доля) каждого верного варианта ответа составляет 25% (при четырех правильных вариантах), 50% (при двух) и т.д.; сумма всех верных вариантов ответа составляет 100%;

- задания на установление соответствия; такие задания оформлены в виде таблицы с двумя столбцами; верные варианты ответов указываются соответствующей нумерацией во втором столбце; вес (доля) каждого верного варианта ответа отличается в зависимости от количества представленных в первом столбце вариантов (сумма всех верных вариантов ответов должна составить 100%); во втором столбце представлено большее количество вариантов ответов (для исключения возможности угадывания последнего соответствия);

- задание на установление правильной последовательности; верная последовательность указывается нумерацией; вес каждого верного варианта ответа определяется их количеством; сумма всех верных вариантов ответа составляет 100%;

- задание на заполнение пропущенного ключевого слова (открытая форма задания) - это высказывания (определения) с пропущенным ключевым словом (словосочетанием, графическим символом); варианты ответа при этом не предлагаются, а должны быть введены с клавиатуры; вес правильного варианта ответа составляет 100%.

По итогам выставляется дифференцированная оценка с учетом шкалы оценивания.

Практические задания. Практические задания выполняются обучающимися как самостоятельно, так и во время практических занятий в течение семестра. На выполнение практического задания во время практических занятий отводится около 30 минут. По итогам выставляется дифференцированная оценка с учетом шкалы оценивания.

Индивидуальные творческие задания. Индивидуальные творческие задания представляют собой контроль способностей к публичной коммуникации; навыков ведения дискуссии на профессиональные темы; владения профессиональной терминологией; способностей представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных проектных работ. По итогам выставляется дифференцированная оценка с учетом шкалы оценивания.

Зачет. Вопросы включены в перечень примерных вопросов к зачету и содержатся в «Фонде оценочных средств» по курсу, изучаются в течение семестра на лекционных и практических занятиях. В зачетный билет включено два теоретических вопроса, соответствующие содержанию формируемых компетенций. Зачет проводится в устной форме. По итогам выставляется бинарная оценка с учетом шкалы оценивания.