Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра менеджмента

Е.А. Жантлисова

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

«Б1.Д.Б.2 Теория и практика управления проектами»

Уровень высшего образования

МАГИСТРАТУРА

Направление подготовки

08.04.01 Строительство

(код и наименование направления подготовки)

Теплогазоснабжение населенных мест и предприятий

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Магистр

Форма обучения

Очная

Оренбург

2023

Лавренко Е.А.,

Рекомендации по освоению дисциплины «Теория и практика управления проектами»: методические указания / Е.А. Жантлисова; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2023.

Методические указания содержат рекомендации по освоению дисциплины «Теория и практика управления проектами» магистрантам очной формы обучения направления подготовки 08.04.01 «Строительство»

Методические указания утверждены на заседании кафедры менеджмента протокол № 5 от 16 января 2023 г.

Методические указания являются приложением к рабочей программе по дисциплине «Б1.Д.Б.2 Теория и практика управления проектами», зарегистрированной в ЦИТ под учетным номером________________

Содержание

1 Общие положения	4

2 Тематический план изучения дисциплины	5

3 Методические рекомендации по освоению лекционного материала	6

4 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	8

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины	10

# 1 Общие положения

Цель (цели) освоения дисциплины «Теория и практика управления проектами»:

- получение обучающимися знаний и навыков, необходимых для решения теоретических и практических вопросов различного характера по управлению проектами в различных сферах деятельности, а также конкретных экономических условий с учетом существующего отечественного и зарубежного опыта.

Задачи:

сформировать представления о сущности управления проектами; изучить вопросы планирование проекта; приобрести теоретические знания и практические навыки по управлению сроками проекта; овладеть методами управления командой проекта; изучить подходы к управлению коммуникациями проекта; научиться приемам и методам формирования финансовых ресурсов проекта; ознакомиться с содержанием управления качеством и рисками проекта; приобрести теоретические знания и практические навыки проведения оценки эффективности проекта.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;

- УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;

- ОПК-4 - Способен использовать и разрабатывать проектную, распорядительную документацию, а также участвовать в разработке нормативных правовых актов в области строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства;

- ОПК-5 - Способен вести и организовывать проектно-изыскательские работы в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства, осуществлять техническую экспертизу проектов и авторский надзор за их соблюдением.

По курсу предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается основной систематизированный материал и семинарских занятий. Распределение занятий по часам представлено в рабочей программе дисциплины. Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа с использованием основной и дополнительной литературы.

# 2 Тематический план изучения дисциплины

На изучение дисциплины «Теория и практика управления проектами» по рабочей программе дисциплины отводится: 4 зачетные единицы (144 академических часов).

Таблица 1 - Тематический план изучения дисциплины

| № раздела | Наименование разделов | Количество часов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | аудиторная работа |  |  | внеауд. работа |
|  |  |  | Л | ПЗ | ЛР |  |
| 1 | Управление проектами: основные понятия | 18 | 2 | 2 | - | 14 |
| 2 | Планирование проекта, иерархическая структура работ | 18 | 2 | 2 | - | 14 |
| 3 | Управление сроками проекта, расписание работ проекта | 18 | 2 | 2 | - | 14 |
| 4 | Управление командой проекта | 18 | 2 | 2 | - | 14 |
| 5 | Управление коммуникациями проекта | 18 | 2 | 2 | - | 14 |
| 6 | Формирование финансовых ресурсов проекта | 18 | 2 | 2 | - | 14 |
| 7 | Управление качеством и рискам проекта | 18 | 4 | 2 | - | 12 |
| 8 | Эффект и эффективность реализации проекта | 18 | 2 | 2 | - | 14 |
|  | Итого: | 144 | 18 | 16 | - | 110 |
|  | Всего: | 144 | 18 | 16 | - | 110 |

В объем самостоятельной работы по дисциплине включается следующее:

- выполнение индивидуально-творческого задания (ИТЗ);

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и

материала учебников и учебных пособий);

- подготовка к практическим занятиям;

- подготовка к рубежному контролю.

Процедура проведения оценочных мероприятий имеет следующий вид:

1 Письменное тестирование по пройденному материалу. После каждой темы курса в Блоке А фонда оценочных средств представлены тесты, которые обучающиеся могут проходить самостоятельно.

2 Выполнение практических заданий, перечень которых представлен в блоке В фонда оценочных средств.

3 Выполнение индивидуальных творческих заданий, примерная тематика которых представлена в блоке С фонда оценочных средств.

4 Промежуточная аттестация (1 семестр).

Дифференцированный зачет проводится по расписанию на зачетной неделе. Вопросы включены в перечень примерных вопросов к зачету и содержатся в «Фонде оценочных средств» по курсу, изучаются в течение семестра на лекционных и практических занятиях. В зачетный билет включено два теоретических вопроса, соответствующие содержанию формируемых компетенций. Зачет проводится в устной форме. По итогам выставляется дифференцированная оценка с учетом шкалы оценивания.

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

Успешно освоить дисциплину «Теория и практика управления проектами» возможно при условии обязательного посещения лекционных и практических занятий. На практических занятиях материал, изложенный на лекциях, закрепляется при прохождении тестирования, выполнении практических заданий, подготовке индивидуального творческого задания.

# 3 Методические рекомендации по освоению лекционного материала

Лекции имеют целью дать систематизированные основы научных знаний о сущности, необходимости, содержании и особенностях внедрения сбалансированной системы показателей как универсального инструмента управления организацией.

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;

- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в рабочей программе дисциплины литературные источники и интернет-ресурсы;

- ответить на контрольные вопросы, по теме представленные в разделе 3 данных методических указаний.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Перечень основных тем и вопросов для самоконтроля

Тема 1 Управление проектами: основные понятия

1 Какие важные специфические характеристики присущи любому проекту?

2 Чем отличается проектное управление от традиционного менеджмента? Почему традиционный менеджмент можно назвать «рутинным управлением», а управление проектами - нет?

3 Перечислите принципы, какими необходимо руководствоваться при разработке методов и стандартов управления проектами.

4 Перечислите ключевые международные стандарты управления проектами. На решение каких задач направлено создание каждого стандарта?

5 Как определить зрелость организации по отношению к управлению проектами?

Тема 2 Планирование проекта, иерархическая структура работ

1 Какие этапы управления сроками проекта Вы знаете?

2 Перечислите разделы плана управления расписанием проекта.

3 Опишите этапы разработки расписания (календарного плана) проекта.

4 Опишите правила и приемы формования иерархической структуры работ проекта.

5 Предложите определение понятия «пакет работ».

Тема 3 Управление сроками проекта, расписание работ проекта

1 Раскройте содержание этапов управления сроками проекта.

2 Перечислите разделы плана управления расписанием проекта.

3 Опишите этапы разработки расписания (календарного плана) проекта.

4 Какие формы предоставления расписания работ проекта Вы знаете?

5 Обозначьте подходы к управлению сроками проекта.

Тема 4 Управление командой проекта

1 Предложите определения понятий «персонал проекта», «команда проекта.

2 Опишите содержание управления и формирования команды проекта.

3 В чем заключается сущность распределения работ в проекте между членами команды проекта?

4 Какие требования к менеджеру проекта Вы можете описать?

5 Охарактеризуйте внутриорганизационную среду и проектную команду.

Тема 5 Управление коммуникациями проекта

1 Какую роль играет управление коммуникациями в управлении проектами?

2 Какие технологии коммуницирования Вы знаете?

3 Опишите разделы плана коммуникаций в проекте.

4 В чем заключается информационное обеспечение управления проектами?

5 Какие программные средства для управлении проектами Вы знаете?

Тема 6 Формирование финансовых ресурсов проекта

1 С помощью каких методов можно оценить стоимость проектных работ?

2 Какие возникают проблемы при использовании подходов к оценке стоимости?

3 Какую роль играет бюджет в планировании проекта и управлении им?

4 Какими методами осуществляется формирование бюджета проекта?

5 Как организуется финансирование проекта?

Тема 7 Управление качеством и рискам проекта

1 В чем заключается разница между риском и неопределенностью?

2 Объясните, почему риск - более важная   категория для проектной деятельности и почему риск объективно свойственен любым проектам.

3 В чем состоит важность правильной классификации рисков при управлении проектами?

4 Основные понятия и определения при управлении качеством проекта. Закон надежности и ненадежности.

5 Требования, предъявляемые к качеству проекта. Системный подход при управлении качеством.

Тема 8 Эффект и эффективность реализации проекта

1 Перечислите индикаторы успешности реализации проекта.

2 В чем разница между эффектом и эффективностью проекта, как эти понятия связаны друг с другом?

3 Перечислите основные виды эффективности проекта.

4 Какие методы оценки экономической эффективности проекта Вы знаете?

5 Какие факторы обеспечивают успех проекту?

# 4 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Семинар – это групповое практическое занятие, которое проводится в вузе под руководством преподавателя. Семинарское занятие проводится в форме беседы со всеми обучающимися группы либо одновременно, либо фронтально. Семинарские занятия проводятся с целью углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над нормативными документами, учебной и научной литературой.

При подготовке к практическому занятию обучающимся необходимо:

- изучить, повторить теоретический материал по заданной теме;

- изучить ИТЗ по заданной теме, уделяя особое внимание расчетным формулам;

- при выполнении домашних практических заданий, изучить, повторить типовые задания, выполняемые в аудитории.

Основной формой работы на семинарских занятиях является доклад.

Доклад – это вид самостоятельной работы студентов, заключающийся в разработке студентами темы на основе изучения литературы и развернутом публичном сообщении по данной проблеме.

Отличительными признаками доклада являются:

- передача в устной форме информации;

- публичный характер выступления;

- стилевая однородность доклада;

- четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории;

- умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого вопроса и сделать выводы.

Основные этапы подготовки доклада:

- выбор темы;

- подготовка плана доклада;

- работа с источниками и литературой, сбор материала;

- написание текста доклада;

- оформление рукописи и предоставление ее преподавателю до начала доклада, что определяет готовность обучающегося к выступлению;

- выступление с докладом, ответы на вопросы.

Перечень тем практических занятий

Тема 1 Управление проектами: основные понятия

1 Проект как объект управления.

2 Основные признаки проекта.

3 Проект как основной инструмент стратегического развития организации.

4 Классификация и характеристика проектов.

5 Жизненный цикл и фазы проекта.

Тема 2 Планирование проекта, иерархическая структура работ

1 Инициирование и планирование в управлении проектами.

2 Процессы исполнения и контроля в управлении проектами.

3 Процессы анализа и завершения проекта.

4 Основные этапы и особенности развития управления проектами в России.

5 Основные этапы и особенности развития управления проектами за рубежом.

Тема 3 Управление сроками проекта, расписание работ проекта

1 Спецификация работ проекта: понятие и содержание.

2 Основные подходы к управлению стоимостью проекта.

3 Методика разработки дерева ресурсов.

4 Методы контроля стоимости проекта: содержание и области эффективного применения.

5 Формы предоставления расписания работ проекта (табличный, графический).

Тема 4 Управление командой проекта

1 Командные и функциональные роли.

2 Общие требования к проектной команде и формализация ее деятельности.

3 Типы руководителей проекта и способы руководства.

4. Особенности мотивации участников проектной деятельности.

5 Формирование авторитета руководителя, способы его повышения. Действия, подрывающие авторитет.

Тема 5 Управление коммуникациями проекта

1 Роль коммуникаций в проекте.

2 Планирование управления коммуникациями.

3 Особенности внедрения информационных систем управления проектами.

4 Информационные технологии управления проектами.

5 Виды программных продуктов по управлению проектами.

Тема 6 Формирование финансовых ресурсов проекта

1 Источники проектного финансирования.

2 Формы и схемы проектного финансирования.

3 Управление стоимостью и финансированием проекта.

4 Разработка бюджета проекта.

5 Источники и организационные формы финансирования проекта.

Тема 7 Управление качеством и рисками проекта

1 Планирование управления рисками: характеристика процесса, используемые методы и полученные результаты.

2 Идентификация, качественный и количественный анализ рисков: основные методы анализа и результаты процессов.

3 Методы количественного анализа проектных рисков. Оценка вероятности и последствий проектных рисков.

4 Процесс управления качеством проекта.

5 Основные методы и средства управления качеством проекта.

Тема 8 Эффект и эффективность реализации проекта

1 Формулирование цели, задач и результатов стадии завершения проекта.

2 Порядок подготовки архива ключевых результатов проекта.

3 Порядок и методики проведения анализа результатов проекта.

4 Основные причины неудачных проектов, анализ неудач.

5 Система показателей оценки результатов реализации проекта.

# 5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Основная литература

- Бронникова Т.С. Разработка бизнес-плана проекта [Электронный ресурс] / Т.С. Бронникова. - ИНФРА-М, 2019. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1001318  (дата обращения: 15.04.2022).

- Куценко, Е.И. Проектный менеджмент [Электронный ресурс]: электронный курс лекций / Е.И. Куценко; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Оренбург. гос. ун-т». - Оренбург: ОГУ. - 2019. Режим доступа:   https://ufer.osu.ru/index.php?option=com_uferdbsearch&view=uferdbsearch&action=details&ufer_id=1836

- Стешин, А. И. Современные подходы в проектном управлении: учебное пособие / А. И. Стешин, М. В. Мирославская, В. А. Стешин. — Санкт-Петербург: БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907324-02-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/172225 (дата обращения: 08.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Поташева, Г. А. Управление проектами (проектный менеджмент) : учеб. пособие / Г.А. Поташева. — Москва: ИНФРА-М, 2018. — 224 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/17508. - ISBN 978-5-16-010873-5. - Текст: электронный. - URL:

- https://znanium.com/catalog/product/930921   (дата обращения: 15.04.2022).

5.2 Дополнительная литература

- Куценко, Е.И. Проектный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Куценко. – Оренбург: ОГУ, 2017. – 1 электрон. Опт. Диск (CD-ROM) – ISBN 978-5-7410-1835-4

- Шихвердиев, А. П. Проектное управление: монография / А. П. Шихвердиев. — Сыктывкар: СГУ им. Питирима Сорокина, 2019. — 162 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176961 (дата обращения: 08.03.2022). — Режим доступа: для авториз. Пользователей.

- Новикова, И. В. Управление региональными проектами и программами: учебное пособие / И. В. Новикова, С. Б. Рудич ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 277 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467124 (дата обращения: 08.03.2022). – Библиогр. В кн. – Текст: электронный.

- Арсеньев, Ю. Н. Управление проектами, программами: учебник: в 2 томах: [16+] / Ю. Н. Арсеньев, Т. Ю. Давыдова; под ред. Ю. Н. Арсеньева. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – Том 1. Методология проектов. – 473 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600625 (дата обращения: 08.03.2022). – Библиогр. В кн. – ISBN 978-5-4499-1748-5 (т. 1). – ISBN 978-5-4499-1764-5. – DOI 10.23681/600625. – Текст: электронный.

5.3 Периодические издания

1 Вопросы экономики: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2022.

2 Маркетинг в России и за рубежом: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2022.

3 Менеджмент в России и за рубежом: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2022.

4 Методы менеджмента качества: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2022.

5 Право и экономика: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2022.

6 Проблемы теории и практики управления: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2022.

7 Российское предпринимательство: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2022.

8 Справочник экономиста: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2022.

5.4 Интернет-ресурсы

- http://www.economy.gov.ru/minec/main – Министерство экономического развития РФ

- http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики

- http://www.ivr.ru – База данных инвестиционных проектов российских предприятий

- http://projectbureau.ru – бюро проектов. Управление проектами. Самоучители. Справочники по стандартам управления проектами.

- http://www.sovnet.ru – национальная ассоциация управления проектами.

- https://teamweek.com – web-приложение для создания графиков Гантта, как и GanttPRO.

- https://www.bitrix24.ru – сервис, включающий в себя таск-менеджмент, планирование проектов и времени их выполнения, визуализацию информации на календаре, возможность делиться документами, создавать виртуальные рабочие группы и получать уведомления.

- http://www.management.com.ua – интернет-портал, который содержит обзоры и статьи, комментарии и рецензии, новости и интервью о качестве ведения бизнеса, управление финансами и персоналом, бизнес-образование и др.

- https://openedu.ru/course/hse/PRMN/- «Открытое образование», Каталог курсов, МООК: «Управление проектами».

- https://www.coursera.org/learn/systems-engineering-4? - «Coursera», Каталог курсов, МООК: «Бизнес-процессы, организационное проектирование, механизмы и системы управления»